###### Lubomino, dnia 5.05.2021 r.

Wójt Gminy Lubomino

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy

1.	Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

- należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy

1.3   ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4   ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5   ma obejmować całość zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy obejmujące:

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej

- wykonanie elewacji

- wykonanie posadzek

- roboty zewnętrzne

- roboty elektryczne

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączony przedmiar robót.

3. Wymagany termin realizacji umowy: 16.07.2021

4.Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%.

5.Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1/ formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2/ kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę),

3/ wypełniony i zaparafowany wzór umowy (zlecenia),

4/ inne: …………………………………………………………………………………………..

6.	Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

- wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez wykonawcę za świadczone zamówienie, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycje odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7.	Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 14.05.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Lubomino ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino lub przesłać na adres zamawiającego przesyłką lub pocztą elektroniczną.

8.	Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: Wojciech Michańczyk tel. 89 5324460

9.	Informacje dotyczące zawierania umowy:

Strony podpiszą umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Lubomino

Andrzej Mazur

Kierownik Zamawiającego:

(pieczęć i podpis)

W załączeniu:

- Wzór druku dla „propozycji cenowej”

- Istotne postanowienia umowy (zlecenia)lub wzór umowy.

…………………………………... 					           …….…………………….

(pieczątka wykonawcy, nazwa, adres)  						      (miejscowość, data)

PROPOZYCJA   CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie

pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy

1.	Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto:	.….zł. (słownie:………………………..…………………………………………………………………)

podatek VAT	…....% tj………......zł.

(słownie:…………………………………………………………………..………...…………….)

brutto:	.…zł.

(słownie:……………………………………………………………………………...……………)

- Wymagany termin realizacji umowy:  31.07.2021

- Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.

………………………………

(podpis i pieczątka wykonawcy)

INCLUDEPICTURE  "http://mazowieckie.ksow.pl/uploads/RTEmagicC_PROW-2014-20_214f5e1ac6.jpg.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://mazowieckie.ksow.pl/uploads/RTEmagicC_PROW-2014-20_214f5e1ac6.jpg.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://mazowieckie.ksow.pl/uploads/RTEmagicC_PROW-2014-20_214f5e1ac6.jpg.jpg" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "http://mazowieckie.ksow.pl/uploads/RTEmagicC_PROW-2014-20_214f5e1ac6.jpg.jpg" \* MERGEFORMATINET

Załącznik nr 1 do SIWZ

(PROJEKT)

UMOWA Nr ……../2021

W dniu ………2021 r. w Lubominie pomiędzy Gminą Lubomino ul. Kopernika 7 11 – 135 Lubomino, NIP 743 19 91 269, REGON 510742770,

reprezentowaną przez:

Andrzeja Mazura – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Marii Wojtczak - Skarbnika Gminy

zwaną dalej w tekście umowy Zamawiającym

a ……………………………… z siedzibą w …………….ul……………   .., ……

REGON …………………………….,  NIP………………………………..

reprezentowanym przez :

…………………………………….

…………………………………….

zwanym dalej w tekście  umowy Wykonawcą

#### została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych ”Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót

3 .Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem technicznym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i   przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, polskimi normami, wytycznymi i zaleceniami  uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy, zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz oddania przedmiotu  niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń stanowiących jego  własność i odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art.10 ustawy z dnia 7.07.1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409) oraz wymaganiom projektu budowlanego posiadających ważne aprobaty  techniczne,  certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy po podpisaniu umowy - rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 16.07.2021 r.

3.   Za zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę złożenia przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego potwierdzonego o gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentami odbiorowymi.

§ 3

Obowiązki zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie;

- Rozwiązywanie problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego;

- Informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby

wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy

§ 4

Obowiązki, zobowiązania i odpowiedzialność wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót ,

- kontrola jakości materiałów i robót,

- profesjonalne i zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu do odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Nadzór inwestorski) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,

- informowanie Zamawiającego (Nadzór Inwestorski) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 
i wypadkach,

- na okres trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

- prowadzenie robót przy użyciu materiałów odpowiadających normom i atestom oraz zgodnie 
z zasadami wiedzy budowlanej, BHP oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa wynikające z gwarancji udzielonych przez Podwykonawców*.

2.	Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie budowy.

3.	Wykonawca zabezpieczy pod względem BHP wszelkie wykopy i miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót.

4.	Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i powinien unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

5.	Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

6.Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych niniejszą umową.

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości ………… zł netto (słownie: …………………………………) plus podatek VAT według stawki ….. % w kwocie …………. zł co daje wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………. zł (słownie: …………………………………………).

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, okresem gwarancji i rękojmi za wady, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz okresem gwarancji i rękojmi za wady. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 nie będzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy tj po zakończeniu robót i ich odbiorze przez Zamawiającego płatnej w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami rozliczeniowymi

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………………………., w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru końcowego i dokumenty rozliczeniowe.

- Kwota określona w ustępie 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót i zawiera wszystkie koszty związane niezbędne do wykonania zakresu robót.

- Strony niniejszej Umowy nie mogą zmienić ceny wykonania przedmiotu Umowy przedstawionej w pkt. 1.

- W przypadku zmniejszenia (ograniczenia) zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy obliczenie wartości niewykonanej części danego elementu robót nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z, Kz) przyjęte z kosztorysu ofertowego Wykonawcy opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej i ilości faktycznie zmniejszonych (niewykonanych) robót dla danego elementu robót.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 7

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów’

- Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość        faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji  niniejszej umowy.

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy tj na  wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały na okres 36 miesięcy,  licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokółu odbioru końcowego

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminach:

1)  jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu - natychmiast jednak nie dłużej niż w ciągu 24 godzin od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez   Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

2)  w pozostałych przypadkach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez  Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w terminach określonych w ust. 2.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

5. Wykonawca nie może odmówić w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§9

Przedstawiciele stron na budowie

  - Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………………………………..

Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………………………………

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 10

RODO

Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących mu prawach w związku z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej Załącznik do umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm..). , ustawy z dnia  07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

Załączniki

1. Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: